Приложение №1

План

основных мероприятий по информированию и участию  общественности в процессе ОВОС по объекту «Амурский ГПЗ»

| Мероприятия | Даты проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Проведение предварительных консультаций, согласование с органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти Амурской области порядка и сроков проведения информирования | 15-25.04.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» Органы местного самоуправления |
| Информирование (уведомление) в официальных СМИ (федеральных, региональных, местных) общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду: размещение объявлений о начале процедуры ОВОС и вынесении на обсуждение Технического задания на проведение ОВОС; размещение ТЗ на проведение ОВОС на сайтах Администрации Свободненского района, ОАО «ВНИПИгаздобыча», ООО «НИПИ НГ «Петон» | до 30.04.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» Органы местного самоуправления |
| Сбор мнений и предложений по проекту технического задания на ОВОС Уточнение ТЗ на ОВОС | до 30.05.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» Органы местного самоуправления |
| Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду | до 30.07.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» |
| Уточнение с органами местного самоуправления и соответствующими органами государственной власти Плана мероприятий общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности, определение мест размещения материалов проекта ОВОС для ознакомления общественности, в том числе, формы общественного обсуждения, даты и места проведения общественных обсуждений | 10-20.07.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» Органы местного самоуправления |
| Информирование в официальных СМИ (федеральных, региональных, местных) общественности о сроках и месте размещения предварительного варианта материалов ОВОС и Книг рекомендаций, предложений, замечаний, дате и месте проведения общественных обсуждений. Размещение предварительных материалов ОВОС и Книг рекомендаций, предложений, замечаний в местах доступа. | 30.07.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» Органы местного самоуправления |
| Публикации и выступления в СМИ и Интернет | На протяжении всего периода | ООО «НИПИ НГ «Петон» |
| Проведение общественных обсуждений. Оформление протокола | 31.08-4.09.15 г. | Органы местного самоуправления ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» |
| Сбор отзывов, замечаний, предложений | до 4.10.15 г. | Органы местного самоуправления ООО «НИПИ НГ «Петон» ОАО «ВНИПИгаздобыча» |
| Оформление окончательных материалов ОВОС | 10.10.15 г. | ООО «НИПИ НГ «Петон» |